**Kedvezményezett neve:**DámócKözségÖnkormányzata

**Pályázatifelhívás neve (kódszáma):** Magyar Falu Program –Faluházakfelújítása - 2020 (MFP-FHF/2020)

**Projektcíme (azonosítószáma):** FaluházfejlesztéseDámócközségbenaz MFP-FHF/2020 pályázatkeretében (3108393506)

**Szerződötttámogatásösszege**: 23.989.205,- Ft

**Támogatásmértéke:** 100%

**A projekttartalmánakrövidbemutatása:** DámócKözségÖnkormányzata a Magyar Falu Program "Faluházakfelújítása" alprogramja keretében a Dámóc, Fő utca 129. szám alatt található közösönkormányzati hivatali kirendeltségépületét szeretné korszerűsíteni.A tervezett fejlesztéssorán az épület teljes belső festésére sor kerül, a falak fehérszínűek maradnak. A korábbiablakcserék miatt a teljes körű belső festéselőtt az ablakok körül ki kell javítani a sérült vakolatot. A hiányos, kopott belső burkolatok teljes egészébenelbontásrakerülnekésúj burkolatok beépítésérekerül sor új, hőszigetelt aljzatbetonra. A padlástérbenfödémszigetelés, 2x10 cm vastag üveggyapotszigeteléskerülelhelyezésre. Az épület teljes elektromos hálózata, vezetékrendszerekicserélődik, új dugaljak éskapcsolók, valamint új LED-es lámpatestekfelszerelésevalósul meg. A több helyen sérült homlokzati vakolat teljes egészébeneltávolításrakerül, új vakolat és 12 cm vastag grafitos hőszigetelő rendszer készül. Az épületvödrös nemesvakolatot kap fehérszínben. A jelenlegi agyagcseréphéjazat, tetőlécezésés csatornarendszer elbontásrakerül. Szükségesetén egy-egy szarufa cseréjét el kell végezni. Az újtetőlécezéselkészülteután lehet beépíteni az újhéjazatot, valamint az új eresz- éslefolyócsatornát. Az ereszdeszkázat teljes cseréje is megvalósul. A meglévő konvektorok nem megfelelő hatásfokkalműködnek, cseréjükés a gázvezetékek átvizsgálása, ellenőrzése képezi részét a projektnek. A belső nyílászárókállapota leromlott, cseréjük indokolt. A régiajtókbontásasorán a nyílásáthidalókat is ki kell cserélni. A projekt összhangbanáll a Magyar Falu Program és jelen pályázatifelhíváscélrendszerével, a tervezett felújításokvégrehajtásávalmegvalósul az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokatigénybevevő lakosságés a hivatali alkalmazottak számáraegyarántmegfelelő körülményeketbiztosító, korszerű építettkörnyezet.

**A projektlegkésőbbibefejezésidátuma:** 2022.08.31.